### АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ### 15.01.2019 г. | ### № 15 |
| --- | --- |

п. Двуречье

| Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству, наведению чистоты и санитарного порядка и охране окружающей среды на территории Калининского сельского поселения на 2019-2020 годы |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения благоприятных условий жизни населения, обеспечения чистоты и порядка и охраны окружающей среды на территории Калининского сельского поселения, в соответствии с Решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 30.10.2017 № 54 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Калининского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Калининское сельское поселение», Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по благоустройству, наведению чистоты и санитарного порядка и охране окружающей среды на территории Калининского сельского поселения на 2019-2020 годы согласно приложению.

- Ведущему специалисту Алексеенко Ю.С. ознакомить руководителей организаций и предприятий всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Калининского сельского поселения с настоящим постановлением.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Калининского сельского поселения                             А.В. Черкашин

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 15.01.2019  № 15

План мероприятий по благоустройству, наведению чистоты и санитарного порядка

на территории Калининского сельского поселения на 2019-2020 годы.

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Исполнитель | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвердить ежемесячные графики выявления административных правонарушений | 15 января | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С.) | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 1.2 | Проведение схода граждан с целью доведения информации: - о порядке обращения с твердыми коммунальными отходами при их сборе и вывозе, - об охране окружающей среды, - об исполнении правил благоустройства территории поселения. | февраль, июль | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С.) | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 1.3 | Поведение рейдов по обследованию территории ( в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах) и заброшенных домовладений Калининского сельского поселения на предмет выявления несанкционированных свалочных очагов и навалов мусора и принятие мер по ликвидации несанкционированных свалочных очагов и навалов мусора | до 30 марта, май, июнь, август, октябрь, ноябрь | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С совместно с членами штаба по благоустройству (по согласованию) | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 1.4 | Предоставление информации населению сельского поселения через средства массовой информации (пресса, интернет), листовки, плакаты, бюллетени, проведение бесед, и других мероприятии по улучшению экологической обстановки, по вопросам охраны окружающей среды. | ежеквартально | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
| 1.5 | Публикация в газете «Кагальницкие вести» и на официальном сайте Администрации статьи о необходимости наведения чистоты и поддержания порядка на подведомственной территории | апрель, октябрь | Ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
| 1.6 | Подготовка, ремонт инвентаря (оборудования, техники) необходимого для проведения мероприятий по благоустройству и санитарной уборке и охране окружающей среды территории Калининского сельского. - закупка: мусорных пакетов для утилизации мусора; извести, перчаток, щеток для побелки деревьев; запасных частей для триммера, расходных материалов для триммера; химических средств, замедляющих рост сорной растительности. | февраль-март | Ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С., главный специалист Вишневецкая М.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
| 1.7 | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке и охране окружающей среды территории Калининского сельского поселения в четыре этапа: - первый этап (весенний), - второй этап (летний), - третий этап (осенний), - четвертый этап (зимний). Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов, допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий. | 01.03-31.05 01.06 – 31.08 01.09-30.11 01.12-28.02 | Члены штаба по благоустройству (по согласованию), ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
|  | . Мероприятия I этапа (весеннего) с 01.03.2018 по 31.05.2018 |  |  |  |
| 2.1 | Проведение инвентаризации зеленых насаждений Калининского сельского поселения и обследование состояния зеленых насаждений | Март-апрель | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С, члены штаба по благоустройству (по согласованию), учитель биологии МБОУ Калининская СОШ № 7 (по согласованию) и участники движения «Юные экологи» | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
| 2.2 | Проведение дня древонасаждений, высадка зеленых насаждений | апрель, | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С |
| 2.3 | Приведение в надлежащее состояние мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы на территории Калининского сельского поселения | до 30 апреля | учащиеся старших классов (по согласованию), Директор МБУК КСП «Двуреченский СДК» | Инспектор ВУС Калининского сельского поселения Яненко Е.В. |
| 2.4 | Наведение чистоты и порядка на территории кладбищ | до 8 апреля | Жители Калининского сельского поселения (по согласованию), Руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С |
| 2.5 | Завоз песка на территории кладбищ и на детскую площадку, расположенную на территории центральной площади пос. Двуречье | до 5 апреля | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
| 2.6 | Осуществление работы по выявлению и предупреждению нарушений правил благоустройства Калининского сельского поселения, составление административных протоколов | постоянно | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С, ведущий специалист Булгакова В.Ю. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
| 2.7 | Организовать мониторинг территории Калининского сельского поселения на предмет выявления нарушения правил содержания и выгула домашних животных, принятие мер административного характера | постоянно | Администрация Калининского сельского поселения ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С, ведущий специалист Булгакова В.Ю. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
|  | Организовать: - проведение экологического конкурса рисунков среди воспитанников МБДОУ Детский сад «Ласточка» на тему: «Сохраним планету», подвести итоги конкурса, определить победителя; - проведение экологического конкурса сочинений среди учеников МБОУ «Калининская СОШ № 7» на тему: «Сохраним планету», подвести итоги конкурса, определить победителя; | до 30 апреля | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
| 2.8 | Произвести обрезку сухостойных деревьев в парке, вблизи здания старой амбулатории и по ул. Первомайская, в парке у здания старого совета, на территории детской площадки, в парке по ул. Дорожная | март-апрель | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С, | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
| 2.9 | Организовать уборку обочин автодороги при въезде в пос. Двуречье, обрезку сухостойных деревьев и побелку деревьев | до 1 мая | Жители Калининского сельского поселения (по согласованию), Руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С |
| 2.10 | Очистка парка в пос. Двуречье вблизи здания старой амбулатории и по ул. Первомайская от сухих слежавшихся листьев, мусора и побелка деревьев | до 1 мая | Учащиеся старших классов МБОУ «Калининская СОШ № 7» (по согласования) | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С |
| 2.11 | Организовать праздничное оформление территории Калининского сельского поселения к проведению празднований майских праздников | до 20 апреля | Директор МБУК КСП «Двуреченский СДК», Руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С |
| 2.12 | Провести сходы граждан по всем улицам Калининского сельского поселения по вопросам соблюдения правил благоустройства и содержания территории Калининского сельского поселения и о преимуществах создания и функционирования ТОС | март - апрель | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
| 2.13 | Организовать субботник по выходу из зимы: - оповестить руководителей предприятий и организаций всех форм собственности о необходимости помывки, окрашивания фасадов зданий, ограждений, уборки прилегающей территории от бытовых отходов, мусора, опавших, слежавшихся листьев, сухостойных деревьев, валежника; - убрать территорию центральной площади; - уборка территории Памятника Павшим Воинам; - уборка обочин автомобильных дорог по ул. Комсомольская, ул. Дорожная, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Первомайская, ул.Молодежная, ул. Береговая, ул. Новая, ул. Горького, ул. Садовая, ул.Московская, ул. Заводская, пер. Майский, ул. Степная - оповестить всех жителей Калининского сельского поселения о необходимости приведения принадлежащих им домовладений в соответствие с Правилами Благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Калининское сельское поселение» | до 01 апреля | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
| 2.14 | Проведение весеннего месячника чистоты: - МБОУ Калининская СОШ № 7 (уборка территории, прилегающей к зданию школы, уборка территории центрального парка от опавших, слежавшихся листьев, побелка деревьев в центральном парке); - МБДОУ Детский Сад «Ласточка» (уборка прилегающей территории к фасадной части по ул. Первомайская, территории вокруг пожарного водоема до парка (обрезка кустов, окрашивание забора, уборка мусора и опавших, слежавшихся листьев, побелка деревьев); - ООО «Краснокутское» ПО «Кагальницкая» с фасадной части здания: прополка клумб, побелка деревьев и поребрика, уборка мусора и опавших, слежавшихся листьев, окрашивание фасадной части здания, с тыльной стороны здания: уборка опавших, слежавшихся листьев, побелка деревьев от административного здания до здания кательной, уборка территории, прилагающей к производственным подразделениям. - Калининская амбулатория (с фасадной части здания уборка слежавшихся листьев, мусора, прополка клумбы, побелка деревьев до тротуара, с тыльной части здания уборка слежавшихся листьев, мусора, побелка деревьев до границ торговой площади); - ИП Артюхов А.П. (уборка территории, прилегающей к зданию магазина, помывка и окрашивание фасада здания); - ИП Леонова С.А. (уборка территории, прилегающей к зданию магазина, помывка и окрашивание фасада здания); - ИП Сигов А.Б. (уборка территории, прилегающей к зданию магазина, помывка и окрашивание фасада здания); - МБУК КСП «Двуреченский СДК» (уборка территории, прилегающей к зданию от мусора и слежавшихся листьев, покраска лавочек, забора, помывка окон. - ОАО «Раздолье» (уборка территории, прилегающей к производственным подразделениям ПУ № 2); - «Почта России» (прополка клумбы на территории, прилегающей к зданию, побелка поребрика вокруг клумбы, уборка опавших слежавшихся листьев); - ПАО «Сбербанк России» Дополнительный офис № 5221/0704 (прополка клумбы на территории, прилегающей к зданию, побелка поребрика вокруг клумбы, уборка мусора и опавших, слежавшихся листьев); - «Центр Социального обслуживания населения» (прополка клумбы на территории, прилегающей к зданию, побелка поребрика вокруг клумбы, уборка опавших, слежавшихся листьев); - Администрация Калининского сельского поселения (уборка центральной площади, уборка территории вблизи Памятника Павшим Воинам в пос. Двуречье, прополка клумб, расположенных на центральной площади, побелка поребрика вокруг клумб, уборка центрального парка в поселке Чистый Ручей, побелка деревьев, очистка памятника Павшим воинам в пос. Чистый Ручей, уборка территории улиц в пос. Светлый Яр, уборка территории улиц в пос. Ключевой, очистка и окрашивание информационных стендов, выделенных для размещения предвыборных агитационных материалов) - жители Калининского сельского поселения (уборка территории, принадлежащей на праве собственности и прилегающей к домовладению территории, окрашивание заборов, побелка деревьев, столбов уличного освещения, прополка клумб, уборка мусора и опавших, слежавшихся листьев) | до 01 мая | Жители Калининского сельского поселения (по согласованию), Руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С |
| 2.15 | Дезинсекция территорий массового скопления людей | Апрель, | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
| 2.16 | Обработка территории центральной площади пос. Двуречье химическим средством, замедляющим рост сорной растительности. | до 30 апреля | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С. |
| 2.17 | Подготовить отчет о выполнении 1 этапа плана мероприятий по благоустройству, наведению чистоты и санитарного порядка на территории Калининского сельского поселения | до 01.06.2019 | Ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 3. Мероприятия II этапа (летнего) с 01.06.2019 по 30.08.2019 |  |  |  |  |
| 3.1 | Кошение сорной растительности на территории пос. Светлый Яр, пос. Двуречье, пос. Ключевой, пос. Чистый Ручей (по мере необходимости) | июнь - август | Ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 3.2 | Дезинсекция территорий массового скопления людей (по мере необходимости) | июнь - август | Ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 3.3 | Проведение летнего месячника чистоты: - МБОУ Калининская СОШ № 7 (уборка территории, прилегающей к зданию школы, кошение сорной, карантинной растительности); - МБДОУ Детский Сад «Ласточка» (уборка прилегающей территории к фасадной части по ул. Первомайская, территории вокруг пожарного водоема до парка (кошение сорной, карантинной растительности, уборка мусора); - ООО «Краснокутское» ПО «Кагальницкая» с фасадной части здания: прополка клумб, кошение сорной, карантинной растительности, уборка мусора и скошенной травы, с тыльной стороны здания: кошение сорной растительности и уборка скошенной травы от административного здания до здания кательной, покос сорной растительности на территории, прилагающей к производственным подразделениям. - Калининская амбулатория (с фасадной части здания уборка мусора, прополка клумбы, с тыльной части здания: покос сорной растительности и уборка скошенной травы и мусора); - ИП Артюхов А.П. (уборка территории, прилегающей к зданию магазина); - ИП Леонова С.А. (уборка территории, прилегающей к зданию магазина); - ИП Сигов А.Б. (уборка территории, прилегающей к зданию магазина); - МБУК КСП «Двуреченский СДК» (уборка территории, прилегающей к зданию от мусора и слежавшихся листьев, покраска лавочек, забора, помывка окон. - ОАО «Раздолье» (уборка территории, прилегающей к производственным подразделениям ПУ № 2); - «Почта России» (прополка клумбы на территории, прилегающей к зданию); - ПАО «Сбербанк России» Дополнительный офис № 5221/0704 (прополка клумбы на территории, прилегающей к зданию); - «Центр Социального обслуживания населения» (прополка клумбы на территории, прилегающей к зданию); - Администрация Калининского сельского поселения (уборка центральной площади, уборка территории вблизи Памятника Павшим Воинам в пос. Двуречье, прополка клумб, расположенных на центральной площади, побелка поребрика вокруг клумб, уборка центрального парка в поселке Чистый Ручей, побелка деревьев, очистка памятника Павшим воинам в пос. Чистый Ручей, уборка территории улиц в пос. Светлый Яр, уборка территории улиц в пос. Ключевой) - жители Калининского сельского поселения (уборка территории, принадлежащей на праве собственности и прилегающей к домовладению территории, покос сорной, карантинной растительности) | до 1 июля | Жители Калининского сельского поселения, Руководители предприятий и организаций всех форм собственности | Ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. |
| 3.4 | Ремонт уличного освещения (по мере необходимости) | июнь - август | Ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 3.5 | Уборка площади пос. Двуречье (прополка клумб, сбор мусора кошение сорной растительности.) (по мере необходимости) | июнь - август | Ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 3.6 | Организовать - проведение конкурсов по благоустройству на территории Калининского сельского поселения по номинациям «Лучший двор», «Лучший дом», подвести итоги конкурса, определить победителя; | до 31 августа | Члены штаба по благоустройству (по согласованию), Депутаты Собрания депутатов Калининского сельского поселения (по согласованию), ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 3.7 | Кошение сорной растительности на территории кладбищ (по мере необходимости) в пос. Светлый Яр, пос. Двуречье, пос. Ключевой | июнь-август | Ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 3.8 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли и мака на территории Калининского сельского поселения | июнь-август | Члены штаба по благоустройству (по согласованию), ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 3.9 | Информирование руководителей организаций и предприятий всех форм собственности о необходимости уничтожения дикорастущей конопли и мака и ответственности за ее незаконное культивирование и непринятие мер по уничтожению указанных дикорастущих растений | июнь-август | Ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
|  | Подготовить отчет о выполнении 2 этапа плана мероприятий по благоустройству, наведению чистоты и санитарного порядка на территории Калининского сельского поселения | 30.08.2019 | Ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 4. Мероприятия III этапа (осеннего) с 01.09.2019 по 30.11.2019 |  |  |  |  |
| 4.1 | Организовать проведение Дня древонасаждения,(клен, сосна, дуб, хвойные кустарники), привлечь жителей Калининского сельского поселения к проведению Дня древонасаждения. | в день проведения областного дня древонасаждения | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию), жители Калининского сельского поселения ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. |
| 4.2 | Проведение осеннего месячника чистоты: - МБОУ Калининская СОШ № 7 (уборка территории, прилегающей к зданию школы, уборка территории центрального парка от опавших листьев); - МБДОУ Детский Сад «Ласточка» (уборка прилегающей территории к фасадной части по ул. Первомайская, территории вокруг пожарного водоема до парка ( уборка мусора и опавших листьев, кошение травы); - ООО «Краснокутское» ПО «Кагальницкая» с фасадной части здания: прополка клумб, уборка мусора и опавших листьев, с тыльной стороны здания: уборка опавших листьев и мусора от административного здания до здания кательной, уборка территории, прилагающей к производственным подразделениям. - Калининская амбулатория (с фасадной части здания уборка опавших листьев, мусора, прополка клумбы, с тыльной части здания уборка опавших листьев, мусора до границ торговой площади); - ИП Артюхов А.П. (уборка территории, прилегающей к зданию магазина); - ИП Леонова С.А. (уборка территории, прилегающей к зданию магазина); - ИП Сигов А.Б. (уборка территории, прилегающей к зданию магазина); - МБУК КСП «Двуреченский СДК» (уборка территории, прилегающей к зданию от мусора и опавших листьев, помывка окон. - ОАО «Раздолье» (уборка территории, прилегающей к производственным подразделениям ПУ № 2); - «Почта России» (прополка клумбы на территории, прилегающей к зданию, уборка опавших листьев); - ПАО «Сбербанк России» Дополнительный офис № 5221/0704 (прополка клумбы на территории, прилегающей к зданию, уборка мусора и опавших, листьев); - «Центр Социального обслуживания населения» (прополка клумбы на территории, прилегающей к зданию, уборка опавших листьев); - Администрация Калининского сельского поселения (уборка центральной площади, уборка территории вблизи Памятника Павшим Воинам в пос. Двуречье, прополка клумб, расположенных на центральной площади, уборка центрального парка в поселке Чистый Ручей, очистка памятника Павшим воинам в пос. Чистый Ручей, уборка территории улиц в пос. Светлый Яр, уборка территории улиц в пос. Ключевой, очистка информационных стендов, выделенных для размещения предвыборных агитационных материалов); - жители Калининского сельского поселения (уборка территории, принадлежащей на праве собственности и прилегающей к домовладению территории, окрашивание заборов, прополка клумб, уборка мусора и опавших, слежавшихся листьев) | до 1 октября | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию), жители Калининского сельского поселения | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. |
| 4.3 | Подготовить отчет о выполнении 3 этапа плана мероприятий по благоустройству, наведению чистоты и санитарного порядка на территории Калининского сельского поселения | 30.11.2019 | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 5. Мероприятия IV этапа (зимнего) с 01.12.2019 по 27.02.2020 |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка праздничной иллюминации | декабрь | Руководители предприятий и организаций все форм собственности (по согласованию), МБУК КСП «Двуреченский СДК» | Ведущий специалист Алексеенко Ю.С. |
| 5.2 | Ремонт уличного освещения (по мере необходимости) | декабрь – февраль 2019 г. | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 5.3 | По мере выпадения атмосферных осадков (снег, ледяной дождь и т.п.) организовать уборку территорий муниципальных образований и проведение антигололедных мероприятий. | декабрь 2019г – февраль 2020 г. | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 5.4 | Организовать работу с собственниками нежилых зданий по очистке прилегающих территорий от снега и льда, расчистке кровель зданий и сооружений от снежной массы. | в течение всего периода | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |
| 5.5 | Подготовить отчет о выполнении 4 этапа плана мероприятий по благоустройству, наведению чистоты и санитарного порядка на территории Калининского сельского поселения | 27.02.2020 г. | ведущий специалист по благоустройству Алексеенко Ю.С. | Заведующий сектором по общим вопросам Жур А.С |

Согласовано

Заведующий сектором по

общим вопросам                                      ________________________     А.С. Жур