АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019 г.                                                                                     №  46

пос. Двуречье

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Калининского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы на территории Калининского сельского поселения» за 2018 год

В  соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.08.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы на территории Калининского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Калининского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации Калининского

сельского поселения                                                           А.С. Жур

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от  21.03.2019   № 46

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы на территории Калининского сельского поселения» по результатам за 2018 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация муниципальной программы направлена на решение одной из актуальных проблем – благоустройство и озеленение территории поселения.

Основной  целью реализации  муниципальной Программы является повышение качества и комфорта проживании населения на территории Калининского сельского поселения.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  «Благоустройство общественных территорий Калининского сельского поселения».

Основное мероприятие 1.1. Выполнение комплекса  работ по благоустройству центральной площади, расположенной по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий район, пос. Двуречье, ул. Советская , 25.

В ходе реализации данного мероприятия проводились работы по поддержанию санитарных норм и эстетического вида центральной площади (кошение травы, уборка мусора, высадка зеленых насаждений). Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации программы представлены в таблице 2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основными мерами правового регулирования, влияющими на  реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы на территории Калининского сельского поселения» являются нормативные правовые акты, утвержденные постановлениями Администрации Калининского сельского поселения. Меры правового регулирования представлены в таблице 3.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 год не предусмотрены.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

- общая площадь территории объектов, требующих благоустройства;

- доля благоустройства площади объекта от общей площади, требующей благоустройства.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В Программу  вносились изменения согласно:

1. Постановлению Администрации Калининского сельского поселения от 15.10.2018 г. № 111 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 13.12.2017 г. № 97 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Калининского сельского поселения».

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дальнейшая реализация программы на 2019 год не требует корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы, утвержденному распоряжением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 42.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по

муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории

Калининского сельского поселения»   за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь территории объектов, требующих благоустройства | кв.м. | 0 | 7781 | 7781 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных на территорий Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустройства площади объекта от общей площади, требующей благоустройства | процентов | 0 | 25.0 | 25.0 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Калининского сельского поселения»

за  2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Подпрограмма « Благоустройство общественных территорий Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 1 Выполнение комплекса работ по благоустройству центральной площади. | Ведущий специалист | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год | 2018 год | Удовлетворенность населения благоустройством общественных территорий | Поддержание санитарных норм и эстетического вида центральной площади (кошение травы, уборка мусора, высадка зеленых насаждений) |  |

- Таблица 3

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| - № | - Вид акта | - Основные - положения | - Ответственный - исполнитель | - Сроки принятия |  |  | - Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |  |
| - 1. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Постановление | - «Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Калининского сельского поселения на 2018-2022 годы» | - Администрация Калининского сельского поселения, ведущий специалист | - 2018 |  | - 25.07.2018 - № 72 |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Калининского сельского поселения»

за  2018  г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Калининского сельского поселения» | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство общественных территорий Калининского сельского поселения» | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству центральной площади, расположенной по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий район, пос. Двуречье, ул. Советская, 25 | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |